Приложение № 12

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

от « » 2017г. №

**Производственная программа**

Муниципальное казенное предприятие «Жилищное хозяйство» муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

Содержание и обслуживание объектов внешнего благоустройства

муниципального образования городское поселение Печенга

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие «Жилищное хозяйство»  Муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта | Юридический адрес: 184410 Мурманская обл., Печенгский район, п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3,  Почтовый адрес: 184402, п. Лиинахамари, ул. Шабалина д. 2 кв. 46;  тел. (921) 1680020, факс. (815-54)76347; e-mail:mkp51@mail.ru; официальный сайт городского поселения Печенга: (http://www.pechenga51.ru/admin/org/mkp/) |
| Реквизиты организации | ОГРН 1115109000016  ИНН 5109002037 КПП 510901001  ОКПО 64725108 |
| Объекты внешнего благоустройства | Объекты внешнего благоустройства, находящиеся в собственности муниципального образования, в т.ч.: |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по содержанию и обслуживанию объектов внешнего благоустройства муниципального образования городское поселение Печенга

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспечение электроснабжения (уличное освещение) н.п. Лиинахамари | постоянно |
| 2. | Осмотр элементов системы электроснабжения (уличного освещения) н.п. Лиинахамари | еженедельно |
| 3. | Устранение мелких дефектов и незначительных повреждений системы электроснабжения (уличного освещения) н.п. Лиинахамари | по мере необходимости |
| 4. | Осмотр элементов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и подсветки и т.д.), расположенных на территории муниципального образования, для своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативных актов | еженедельно |
| 5. | Устранение мелких дефектов и незначительных повреждений на объектах внешнего благоустройства | по мере необходимости |
| 6. | Очистка и уборка территории объектов внешнего благоустройства от мусора | 2 раза в неделю |
| 7. | Очистка объектов внешнего благоустройства о снега и льда (зимний период) | еженедельно |
| 8. | Подсыпка пешеходных тротуаров и дорожек населенных пунктов муниципального образования в зимний период | еженедельно,  при гололеде постоянно |
| 9. | Вырубка хилых и опасных деревьев и кустарника на территории муниципального образования, удаление порубочных остатков | по мере необходимости |
| 10. | Скашивание травы на газонах в парках, в скверах и площадках | 1 раз в месяц |
| 11. | Заготовка песка для детских игровых площадок | 1 раз в год |
| 12. | Ведение учета муниципальной мебели (скамьи, вазоны, клумбы и т.д.) | постоянно |
| 13. | Сезонное выставление муниципальной мебели, консервация на зимний период | 2 раза в год |
| 14. | Озеленение территорий населенных пунктов муниципального образования | 1 раз в год |
| 15. | Проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора | 1 раз в год |

Раздел 3. Перечень сил и средств для содержания и обслуживания объектов внешнего благоустройства муниципального образования городское поселение Печенга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование единицы измерения | Количество единиц |
| 1. | ***Средства***, в т.ч.: | **5** |
| 1.1. | *Транспортные средства*, в т.ч. | *4* |
| 1.1.1. | Автомобиль самосвал МАЗ 450350 | 1 |
| 1.1.2. | Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 «Беларусь» | 1 |
| 1.1.3. | Погрузчик АМКАДОР 342С4 | 1 |
| 1.1.4. | Погрузчик SDLG 936L | 1 |
| 1.2. | *Производственный инвентарь*, в т.ч.: | *1* |
| 1.2.1. | Снегоуборощик «Партнер» | 1 |
| 2. | ***Трудовые ресурсы***, в т.ч.: | **4** |
| 2.1. | Дворник | 2 |
| 2.2. | Разнорабочий | 1 |
| 2.3. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по содержанию и обслуживанию объектов внешнего благоустройства муниципального образования городское поселение Печенга

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Сумма |
| 1. | Условно-постоянные затраты на содержание ОВнБл | руб. | 1 673 145,77 |
| 2. | Транспортные расходы, в том числе | руб. | 299 788,57 |
| *2. 1.* | *Затраты на топливо* | *руб.* | *90 277,76* |
| *2.2.* | *Распределение условно-постоянных затрат участка механизации* | *руб.* | *209 510,81* |
| *3.* | *ИТОГО прямые затраты* | *руб.* | *1 972 934,34* |
| 4. | Общехозяйственные расходы от стр. 3 | % | 20 |
| руб. | 394 586,87 |
| 5. | **ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ** | руб. | **2 367 521,21** |

Раздел 5. Показатели качества, надёжности, эффективности содержания и обслуживания объектов внешнего благоустройства муниципального образования городское поселение Печенга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей |
| % |
| 1. | Постоянная готовность сил и средств к выполнению работ | 100 |
| 2. | Соблюдение требований техники безопасности при выполнении работ | 100 |
| 3. | Соблюдение санитарных норм и правил при обслуживании и содержании объектов внешнего благоустройства | 100 |
| 4. | Соблюдение правил благоустройства при обслуживании и содержании объектов внешнего благоустройства. | 100 |

**Производственная программа**

Муниципальное казенное предприятие «Жилищное хозяйство» муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

Содержание и обслуживание автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования городское поселение Печенга

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Раздел 1.Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие «Жилищное хозяйство»  Муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта | Юридический адрес: 184410 Мурманская обл., Печенгский район, п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3,  Почтовый адрес: 184402, п. Лиинахамари, ул. Шабалина д. 2 кв. 46;  тел. (921) 1680020, факс. (815-54)76347; e-mail:mkp51@mail.ru; официальный сайт городского поселения Печенга: (http://www.pechenga51.ru/admin/org/mkp/) |
| Реквизиты организации | ОГРН 1115109000016  ИНН 5109002037 КПП 510901001  ОКПО 64725108 |
| Автомобильные дороги  и объекты дорожной инфраструктуры | 1. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 001, н.п.Лиинахамари, военный городок №1, ул.Набережная десантов, протяженность - 1,583 км;  2. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 002, н.п.Лиинахамари, военный городок №3-1, от хлораторной до ул.Набережная десантов, протяженность - 1,740 км;  3. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 003, н.п.Лиинахамари, военный городок №3, в песчаный карьер, протяженность - 3,658 км;  4. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 004, н.п.Лиинахамари, военный городок №3, к причалам №10,11, протяженность - 2,120 км;  5. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 005, н.п.Лиинахамари, военный городок №3, от ул.Северная до хлораторной, протяженность - 3,285 км;  6. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 006, н.п.Лиинахамари, военный городок №3, от хлораторной до п-ва Немецкий, протяженность - 5,650;  7. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 007, н.п.Лиинахамари, военный городок №3, от ул. Шабалина к Котельной, протяженность - 0,197;  8. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 008, н.п.Лиинахамари, военный городок №2, ул.Шабалина д.2, протяженность - 0,872 км;  9. Остановка в нп. Лиинахамари, инв. № 11085299;  10. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 009, н.п.Лиинахамари, военный городок №3-2, автоподъезд к Вышке, протяженность - 0,381 км;  11. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 010, н.п.Лиинахамари, военный городок №3, ул.Северная, протяженность - 0,256 км;  12. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 011, н.п.Лиинахамари, военный городок №2, от ул.Шабалина к детскому садику, протяженность - 0,340 км;  13. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 012, н.п.Лиинахамари, военный городок №3, от ул.Северная к бывшей заставе, протяженность - 0,717 км;  14. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 013, н.п.Лиинахамари, военный городок №2, ул.Северная - ул.Шабалина, протяженность - 0,138 км;  15. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 015, н.п. Спутник Военный городок № 42 (поворот с федеральной трассы М-18 до жилого дома по ул. Новая), протяженность - 0,505 км;  16. Остановка в нп. Спутник, инв. № 110852100;  17. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 016, г.п. Печенга Военный городок № 13 (поворот с трассы Печенга – Лиинахамари вокруг объекта недвижимого имущества «Стадион № 126»), протяженность - 0,428 км;  18. Остановка в пгт. Печенга, инв. № 110852110;  19. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 017, г.п. Печенга Военный городок № 38 (поворот от дороги Печенга – Лиинахамари по ул. Бредова), протяженность - 0,406 км;  20. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 018, г.п. Печенга, 19 км Станция Печенга (19 км), военный городок № 4 (поворот с федеральной трассы М-18 до площадки сбора ТБО), протяженность - 0,137 км;  21. Часть а/дороги, идентификационный № 47 215 562 ОП МП 019, г.п. Печенга, Военный городок № 13 (поворот с федеральной трассы М-18 до жилого дома Печенгское шоссе д.8), протяженность - 0,377 км. |

Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования городское поселение Печенга

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период выполнения работ | Периодичность выполнения работ | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Расчистка дорог от снежных заносов | Зимний период  (октябрь – апрель) | еженедельно,  через 3 часа после окончания снегопада | 12 |
| 2. | Уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; | еженедельно | 24 |
| 3. | Профилирование снежного покрова на проезжей части дорог | 2 раза в неделю | 12 |
| 4. | Регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок | Зимний период  (октябрь – апрель) | еженедельно,  незамедлительно после окончания снегопада | 0 |
| 5. | Борьба с зимней скользкостью | постоянно | 12 |
| 6. | Распределение противогололедных материалов | по мере необходимости | 12 |
| 7. | Вывоз снега | по мере накопления | - |
| 8. | Выполнение мероприятий противопаводкого периода, в т.ч. |  |  |
| 8.1. | Очистка труб от снега и льда | 1 раз в год | - |
| 9. | Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов | Летний период  (май – сентябрь) | 1 раз в 2 недели | 45,58 |
| 10. | Подсев трав на обочинах и разделительной полосе, укрепленных засевом трав | 1 раз в год | - |
| 11. | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода | ежемесячно | - |
| 12. | Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода с уборкой порубочных остатков | 1 раз в год | - |
| 13. | Осмотр, очистка и устранение повреждений дренажных устройств | еженедельный | - |
| 14. | Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи | 2 раза в неделю | 22,79 |
| 15. | Очистка и мойка стоек и знаков | 1 раз в месяц | - |
| 16. | Уборка остановок общественного транспорта | 2 раза в неделю | - |
| 18. | Приготовление и хранение противогололедных материалов | 1 раз в год | - |
| 19. | Учет интенсивности дорожного движения | постоянно | - |

Раздел 3. Перечень сил и средств для содержания и обслуживания автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования городское поселение Печенга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование единицы измерения | Количество единиц |
| 1. | ***Транспортные средства***, в т.ч.: | **4** |
| 1.1. | Автомобиль самосвал МАЗ 450350 | 1 |
| 1.2. | Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 «Беларусь» | 1 |
| 1.3. | Погрузчик АМКАДОР 342С4 | 1 |
| 1.4. | Погрузчик SDLG 936L | 1 |
| 2. | ***Трудовые ресурсы***, в т.ч.: | **7** |
| 2.1. | Механик Участка механизации и благоустройства | 1 |
| 2.2. | Водитель автомобиля | 1 |
| 2.3. | Машинист экскаватора | 1 |
| 2.4. | Водитель погрузчика | 2 |
| 2.5. | Дорожный рабочий | 2 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования городское поселение Печенга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | ИТОГО стоимость | в том числе | |
| зимний период | летний период |
| 1. | Условно-постоянные затраты на содержание дорог (Приложение № 2) | руб. | 793 771,10 | 463 033,14 | 330 737,96 |
| 2. | Условно-переменные затраты на содержание дорог (Приложение № 2) | руб. | 1 474 749,88 | 970 645,08 | 504 104,80 |
| 3. | Транспортные расходы (Приложение № 3) | руб. | 3 290 615,74 | 1 919 525,85 | 1 371 089,89 |
| *4.* | *ИТОГО прямые затраты* | *руб.* | *5 559 136,72* | *3 353 204,07* | *2 205 932,65* |
| 5. | Общехозяйственные расходы от стр.4 | % | 20 | 20 | 20 |
| руб. | 1 111 827,34 | 670 640,81 | 441 186,53 |
| 6. | **ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ** | руб. | **6 670 964,06** | **4 023 844,88** | **2 647 119,18** |

Стоимость содержания и обслуживания автомобильных дорог местного значения общего пользования и дорожной инфраструктуры:

в зимний период (руб./км) – **47 902,92**;

в летний период (руб./км) - **23 230,53**.

Раздел 5. Показатели качества, надёжности, эффективности содержания и обслуживания автомобильных дорог местного значения общего пользования

муниципального образования городское поселение Печенга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей |
| % |
| 1. | Постоянная готовность транспортных средств к выполнению работ | 100 |
| 2. | Безаварийность работы транспортных средств при выполнении работ | 100 |
| 3. | Эффективность использования сил и средств при выполнении работ | 100 |
| 4. | Экономия использования ГСМ при выполнении работ | 100 |