АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от «___» ___________  2016 г.        				                                  № ____

п. Печенга

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», Законом Мурманской области от 24.06.2013 г. № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 30.11.2015 № 550-ПП, Уставом городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, в целях организации своевременного капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечения благоприятных условий проживания граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в «Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилого фонда муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в 2016 году» (далее – План), и изложить его в новой редакции, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга А.Н. Быстрова.

Глава администрации

муниципального образования

городского поселения Печенга		                                              Н.Г. Жданова

Согласовано:

Заместитель главы администрации       _______________________ А.Н. Быстров

дата,    подпись

ВрИО начальника

юридического отдела                              _______________________ Е.С. Гуцал

дата,    подпись

Начальник ФИНО                                    _______________________ О.И. Бамбул

дата,    подпись

исп. С.И. Патшин

Рассылка: всего экз. – 7: 1 - прокуратура, 1 - МКП «Жилищное хозяйство», 1 - дело, 1 - отдел ЖКХ, 1 - МКУ, 1 - зам. главы, 1 - Совет депутатов, (опубликовать).

Приложение № 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга

от  « ___ »  ________  2016 г  № _____

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилого фонда

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в 2016 году

Таблица № 1

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | Ремонт внутридомо-вых инженерных систем | Ремонт или замена лифтово-го оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фунда-мента | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств федерально-го бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД (ФКР) |
|  |  |  | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2 | 1966 | 3508,4 | 523344,0 | 523344,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 523344,0 |
| 2 | н.п. Лиинахамари, ул. Северная, д. 2 | 1972 | 4032,8 | 488280,0 | 488280,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488280,0 |
| 3 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 11 | 1988 | 3996,6 | 564180,1 |  |  |  | 564180,1 |  |  |  |  |  | 564180,1 |
|  | ИТОГО |  |  | 1575804,1 | 1011624,0 |  |  | 564180,1 |  |  |  |  |  | 1575804,1 |

| Адресный перечень многоквартирных домов муниципального образования городское поселение Печенга, капитальный ремонт которых запланирован в 2016 году Таблица № 2 |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади жилых и нежилых помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади жилых и нежилых помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Федерального бюджета* | за счет средств областного бюджета ** | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД (ФКР) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2 | 1968 | 2008 | Крупно-панельные | 5 | 5 | 3508,4 | 3045,5 | 135,5 | 117 | 523344,0 | 0 | 0 | 0 | 523344,0 | 171,84 | 295,63 | Октябрь 2016г. |
| 2 | н.п. Лиинахамари, ул. Северная, д. 2 | 1972 | 2014 | Ж/б блоки | 5 | 4 | 4032,8 | 3151,3 | 215,3 | 134 | 488280,0 | 0 | 0 | 0 | 488280,0 | 154,95 | 295,63 | Август 2016г. |
| 3 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 11 | 1988 | 2008 | Крупно-панельные | 5 | 5 | 3996,6 | 3475,7 | 78,3 | 128 | 564180,1 | 0 | 0 | 0 | 564180,1 | 162,32 | 199,07 | Август 2016г. |

| Планируемые виды работ (услуг) по каждому многоквартирному дому муниципального образования городское поселение Печенга, капитальный ремонт которых запланирован в 2016 году Таблица № 3 |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | строительный контроль* | разработка проектной документации | проведение негосударственной экспертизы проектной документации |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2 | 523344,0 | 523344,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | н.п. Лиинахамари, ул. Северная, д. 2 | 488280,0 | 488280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 11 | 564180,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,9 | 564180,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального образования городское поселение Печенга в 2016 году Таблица № 4 |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочно-го плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городское поселение Печенга | 11537,8 | 379 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1052460,1 | 523344,0 | 1575804,1 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к краткосрочному плану капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилого фонда муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в 2016 году

По результатам проведения мониторинга технического состояния МКД муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Печенга в н.п. Лиинахамари, включая техническую экспертизу строительных конструкций здания Шабалина 11, был определен объем ремонтных работ капитального характера, который необходимо выполнить в 2016 году, а именно:

Ремонт внутридомовых инженерных систем жилого дома № 2 по ул. Шабалина - капитальный ремонт системы внутридомовой канализации;

стоимость работ составляет 523344,0 руб.

Ремонт внутридомовых инженерных систем жилого дома № 2 по ул. Северная - капитальный ремонт системы внутридомовой канализации;

стоимость работ составляет 488280,0 руб.

Ремонт (восстановление) отмостки жилого дома № 11 по ул. Шабалина -

стоимость работ составляет 564180,1 руб.

Общая стоимость выполнения работ по капитальному ремонту МКД составляет 1575804,1 тыс. руб.

Начальник отдела ЖКХ администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга                                                                С.И. Патшин

# Text boxes

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 12.06.2015 № 62 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилого фонда муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в 2016 году»