

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА**

**ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

***от №***

***п. Печенга***

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в 2017 году»** |

В соответствии Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ст. 3, п. 6 ст. 4, ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 25.01.2016 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Печенга», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, администрация муниципального образования городское поселение Печенга,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Таблицу № 3 Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в 2017 году», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 30.11.2016 № 269 изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**городского поселения Печенга Н. Г. Жданова**

**Таблица № 3**

|  |
| --- |
| **Перечень программных мероприятий с объемом финансирования и показателями результативности** |
| **п/п** | **Цели, задачи, мероприятие** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Объем****финансирования****тыс. руб.** | **Исполнители****соисполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Цель: Организация дорожной деятельности, обеспечивающей выполнение требований к транспортно-эксплуатационным показателям и удовлетворение потребностей пользователей улично-дорожной сетью, автомобильными дорогами местного значения и дорожными сооружениями, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автодорог МО г.п. Печенга.** |
| **Задача 1. Улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства МО г.п. Печенга** |
| 1.1. | Ремонт участка автомобильной дороги н.п. Спутник Военный городок № 42 (поворот с федеральной трассы М-18 до жилого дома по ул. Новая) –3 268 кв.м. | II-III кв.2017 г. | ФБ | 0,0 | ОМИ |
| ОБ | 0,0 |
| МБ | 2382,524 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 |
| Итого: | 2382,524 |
| 1.2. | Разработка сметной документации на ремонты автомобильных дорог в 2017-2018 гг. (с проведением экспертизы) – 3 шт. | В течение 2017 г. | ФБ | 0,0 | ОМИ |
| ОБ | 0,0 |
| МБ | 100,000 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 |
| Итого: | 100,000 |
| 1.3. | Формирование земельных участков под автомобильными дорогами, находящимися в муниципальной собственности и постановка на ГКН- 4 шт. | II-III кв. 2017 г. | ФБ | 0,0 | ОМИ |
| ОБ | 0,0 |
| МБ | 147,50 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 |
| Итого: | 147,00 |
| 1.4. | Проведение работ по оценке уязвимости искусственных сооружений от актов незаконного вмешательства | II-III кв. 2017 г. | ФБ | 0,0 | ОМИ |
| ОБ | 0,0 |
| МБ | 80,00 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 |
| Итого: | 80,00 |
| 1.5. | Проведение работ по разработке плана обеспечения транспортной безопасности искусственного сооружения от актов незаконного вмешательства | II-III кв. 2017 г. | ФБ | 0,0 | ОМИ |
| ОБ | 0,0 |
| МБ | 80,00 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 |
| Итого: | 80,00 |
| 1.6. | Разработка проектов организации дорожного движения на территории муниципального образования городское поселение Печенга | I-IV кв.2017 г. | ФБ | 0,0 | ОМИ |
| ОБ | 0,0 |
| МБ | 100,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 |
| Итого: | 100,0 |
| **ИТОГО по Задаче 1:** | **ФБ** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** |
| **МБ** | **2 890,024** |
| **РБ** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** |
| **Итого:** | **2 890,024** |
| **Задача 2. Обеспечение содержания улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения МО г.п. Печенга** |
| 2.1. | Субсидии на содержании МКП «Жилищное хозяйство» автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети МО г.п. Печенга  | В течение 2017 г. | ФБ | 0,0 | ФинО, ОМИ,МКП «Жилищное хозяйство» |
| ОБ | 0,0 |
| МБ | 2632,180 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 |
| Итого: | 2632,180 |
| **ИТОГО по Задаче 2:** | **ФБ** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** |
| **МБ** | **2632,180** |
| **РБ** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** |
| **Итого:** | **2632,180** |
| **ИТОГО по Программе:** | **ФБ** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** |
| **МБ** | **5 522,204** |
| **РБ** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** |
| **Итого:** | **5 522,204** |

**Согласовано:**

Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Быстров А.Н.

И.о. начальника финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филатова Ю.Ю.

Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронцов И.В.

Начальник ОМИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузнецов А.В.

исп. Святенко Ю.С.