****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА**

**ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ(ПРОЕКТ)**

***От \_\_\_.04.2018 г. № \_\_\_\_***

***п. Печенга***

**О введении в действие плана по уменьшению**

**риска возникновения ЧС в период весеннего**

**половодья и по безаварийному пропуску**

**поводковых вод на водоемах муниципального**

**образования городское поселение Печенга на 2018 год**

Во исполнение требований Федерального Закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 04.06.2007 года № 271-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области», в целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья 2018 года, администрация муниципального образования городское поселение Печенга,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. УтвердитьПлан «По уменьшению риска возникновения ЧС в период весеннего половодья и по безаварийному пропуску поводковых вод на водоемах муниципального образования городское поселение Печенга на 2018 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ввести в действие в установленном порядке План «По уменьшению риска возникновения ЧС в период весеннего половодья и по безаварийному пропуску паводковых вод на водоемах муниципального образования городское поселение Печенга на 2018 год».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования

(обнародования).

1. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО г.п. Печенга.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**городское поселение Печенга Н. Г. Жданова**

Лист согласования:

Зам. главы администрации МО г.п. Печенга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Быстров

Начальник финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Филатова

Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Воронцов

Исп. Храбрунов О.И.

Рассылка 4 экз.: дело –1, Прокуратура. –1, Зам. главы – 1, ОМВД Печ.р-на -1

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городского

поселения Печенга Печенгского района

от \_\_\_.04.2018 г. № \_\_\_\_

**ПЛАН**

**по уменьшению риска возникновения ЧС в период весеннего половодья и по безаварийному пропуску паводковых вод на водоемах муниципального образования городское поселение Печенга на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1. | Принятие мер по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения МО г.п. Печенга и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения. | до 15.03.  2018 г. | Комиссия КЧС |
| 2. | Создать противопаводковую комиссию на территории муниципального образования городское поселение Печенга | до 10. 04. 2018 г. | Администрация  МО г.п. Печенга |
| 3. | Организовать и провести осмотр линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, водопропускных труб, водных объектов | Апрель | Противопавод-ковая комиссия |
| 4. | Организация контроля за корректировкой транспортной схемы, подготовкой временных объездных путей и организации регулирования на новых маршрутах | Апрель, май | Противопавод-ковая комиссия, начальник отдела ОМИ администрации МО г.п. Печенга |
| 5. | Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий организациями и учреждениями, расположенными на территории МО г.п. Печенга | Постоянно | Противопавод-ковая комиссия |
| 6. | Создание, совершенствование и обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах г. п. Печенга | В течении года | Администрация  МО г.п. Печенга |
| 7. | Осуществить меры по укреплению и защите систем тепло, водо, электроснабжения и других  коммуникаций | Март, апрель | ООО «УК «Жилищный сервис», Мурманский филиал ФГБУ |
| 8. | Проведение предварительного ослабления ледяного покрова для предотвращения образования заторов и зажоров | При необходимости | Комиссия КЧС и ПБ, команда для подрыва льда  в/ч 08275 на реке Печенга |
| 9. | Контроль проведения обследования состояния насосных станций, дренажных сооружений, отстойников, контрольно-измерительной аппаратуры, мест хранения отходов, территории загрязненные ГСМ или химическими веществами | Март | Противопавод-ковая комиссия, ООО «УК «Жилищный сервис», Мурманский филиал ФГБУ |
| 10. | Принятие решительных мер по предотвращению смыва паводковыми водами загрязняющих и токсичных веществ в водные объекты, обратить особое внимание на состояние земельных участков примыкающих к водным объектам | Апрель, май | Противопавод-ковая комиссия |
| 11. | Осуществление постоянного контроля на объекты, представляющие экологическую опасность и находящиеся в зонах возможного затопления (склады ГСМ, станции очистки сточных вод, очистные сооружения, места хранения техники и вооружения, расположенные в водоохранных зонах и в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения) | Апрель, май | Противопавод-ковая комиссия, ООО «УК «Жилищный сервис», Мурманский филиал ФГБУ ЦУЖКХ,  МКП «Жилищное хозяйство МО г.п. Печенга» |
| 12. | Выполнение мероприятий по обеспечению аварийного запаса материалов, инвентаря, механизмов, средств водоотлива, спасательных средств | Март | ООО «УК «Жилищный сервис», Мурманский филиал ФГБУ ЦУЖКХ,  МКП «Жилищное хозяйство МО г.п. Печенга» |
| 13. | Организация аварийных бригад для выполнения неотложных работ | Апрель | Администрация  МО г.п. Печенга |
| 14. | Организация круглосуточного дежурства ответственных сотрудников администрации за контролем состояния сооружений и наблюдением за уровнями воды в водных объектах | Апрель, май | Администрация  МО г.п. Печенга,  МКП «Жилищное хозяйство МО г.п. Печенга» |
| 15. | Организация материально - технического обеспечения и финансовых затрат на выполнение противопаводковых мероприятий | Март, апрель | Администрация  МО г.п. Печенга |

**Примечание**:

при возникновении аварийных ситуаций, связанных с возможностью загрязнения водных объектов принимать соответствующие меры по недопущению причинения вреда окружающей среде, о чем информировать:

- Управление Росприроднадзора по Мурманской области тел./факс (8152)231026, 250915 (в рабочее время);

- Дежурного по Управлению - 9212815064 (круглосуточно).