

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА**

**ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)**

***от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_\_***

***п. Печенга***

|  |
| --- |
| ***Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»*** |

В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Печенга, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 25.01.2016 № 23 (в ред. постановления от 05.11.2019 № 231), Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 07.11.2019 № 223 «Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» администрация муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

* + - 1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**городского поселения Печенга Н. Г. Жданова**

Приложение № 4

|  |
| --- |
| к Регламенту работы администрации  муниципального образования городское поселение Печенга |

**ЛИСТ** **СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления «***Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»***»

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г | ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/** |  |
|  | дата | подпись | расшифровка |
| Начальник финансового отдела | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г | ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/** |  |
|  | дата | подпись | расшифровка |
| Начальник юридического отдела | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г | ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
|  | дата | подпись | расшифровка |

исп. Фандеева О.А.

(81554) 76-4-88

Рассылка: **всего 4 экз**.: 1 – дело, 1 – прокуратура, 1-ОМИ, 1-МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга»

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г № \_\_\_\_\_\_

Муниципальнаяпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района

Мурманской области на 2020 год

и плановый период 2021-2022 годы»

***п. Печенга 2019г.***

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности**

**в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

**муниципального образования городское поселение Печенга**

**Печенгского района Мурманской области на 2020 год**

**и плановый период 2021-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели  Программы | Повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы и жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования городское поселение Печенга (далее - МО г.п. Печенга) за счет рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. |
| Задачи Программы | 1.Повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения МО г.п. Печенга и эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.  2. Реализация требований энергосбережения и энергетической эффективности в сфере ЖКХ. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | 1. Количество многоквартирных домов (далее – МКД), в которых выполненапромывка трубопроводов и стояков системы отопления.  2. Количество утвержденных инвестиционных и производственных программресурсоснабжающими организациями, используемыми муниципальное имущество (в том числе в рамках концессионных соглашений).  3. Процент снижения аварийных ситуаций в системе тепло- и водоснабжения муниципального жилищного фонда.  4. Процент снижения удельных показателей энергопотребления МКД. |
| Сроки реализации Программы | На 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. |
| Финансовое обеспечение Программы (тыс.  руб.) | Всего – **11 008,55** тыс. руб., в т. ч.  Бюджет МО г.п. Печенга – **0,000** тыс. руб.;  Иные источники – **11 008,55** тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания населения.  2. Выполнение ремонтных работ, направленных на повышение надежности систем энергоснабжения МКД.  3.Снижение удельных показателей энергопотребления МКД (в котором проведены мероприятия по энергоэффективности)  4. Выполнение требований законодательства в области энергоэффективности и энергосбережения в части учета энергоресурсов, снижения их потребления и потерь. |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел муниципального имущества МО г.п. Печенга (далее – ОМИ). |
| Соисполнитель Программы | Иные предприятия и организации, независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией Программы. |
| Адрес размещения Программы | **http://pechenga51.ru/admin/mcp** – официальный сайт Администрации МО г.п. Печенга. |

**1. Понятия и термины**

**Жилищно-коммунальное хозяйство** – часть хозяйства государства, обеспечивающая совокупностью деятельности служб и организаций, а также технических средств содержание в надлежащем состоянии жилого фонда и предоставление населению коммунальных услуг.

**Жилищно-коммунальные услуги** – деятельность по обеспечению удобства и комфортности проживания в жилище и на территории населенного пункта путем поддержания надлежащего санитарно-технического состояния жилищ, коммуникаций и объектов коммунального назначения, преобразования и подачи потребителям электрической и тепловой энергии, питьевой и горячей воды, газа, отведения и очистки стоков, а также благоустройства.

**Коммунальные ресурсы** - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.

**Многоквартирный дом** - индивидуально-определенное здание, состоящее квартир и помещений, не являющимися частями квартир и предназначенным для обслуживания более одного помещения в данном доме.

**Энергосбережение** - реализация организационных, правовых, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования  (в том числе объёма произведённой продукции, выполненных работ, оказания услуг).

**Энергетическая эффективность** - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведённым в целях получения такого эффекта, применительно у продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

**Эффективность** – относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение.

В перечне программных мероприятий используются сокращения:

ФБ – федеральный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

МБ – местный бюджет;

РБ – районный бюджет;

ВБС – внебюджетные средства.

**2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей.

Повышение энергетической эффективности является первоочередной задачей государственной политики в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Учитывая крайне высокую энергоемкость системы жилищно-коммунального хозяйства, при дальнейшем росте цен на энергоресурсы производство станет нерентабельным и неконкурентоспособным, а столь усиленное их потребление приведет к исчерпанию невозобновляемых энергетических ресурсов. В таких условиях действия направленные на регулирование потребления энергоресурсов, выглядят необходимыми и обоснованными.

Проблема обеспечения энергетических потребностей при минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды обусловлена рядом причин:

- значительными бюджетными затратами и затратами предприятий на содержание;

- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий на оплату услуг за потребленные коммунальные услуги;

- недостаточностью комплекса технических средств по учету и регулированию энергопотребления.

Повышение энергетической эффективности должно стать одной из приоритетных задач МО г.п. Печенга

С целью обеспечения услуг по теплоснабжению надлежащего качества, повышению комфортных условий проживания населения, снижения непроизводительных потерь тепловой энергии, необходимо проведение мероприятий по обследованию проблемных систем теплопотребления с последующим выполнением работ по их оптимизации. Также в рамках повышения энергоэффективности систем тепло- и водоснабжения МКД, необходимо продолжение работ по оснащению жилых помещений приборами учета, а также организацией своевременной поверки общедомовых приборов учета.

Разработка настоящей Программы также вызвана необходимостью соответствия объектов жилищно-коммунального хозяйства МО г.п. Печенга таким целевым ориентирам, как снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, внедрение энергосберегающих технологий и приведением жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным требованиям энергоэффективности.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

- необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития;

- необходимостью повышения эффективности расходования средств, направляемых в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, наличие широкого спектра проблемных вопросов явилось основанием для разработки и последующей реализации Программы.

**3. Основные цели и задачи Программы**

**с указанием сроков и этапов ее реализации,**

**а также целевых показателей** (**индикаторов)**

Целью Программы является повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы и жилищного фонда, расположенного на территории МО г.п. Печенга за счет рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения МО г.п. Печенга и эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

- реализация требований энергосбережения и энергетической эффективности в сфере ЖКХ.

Реализация Программы рассчитана на 2020год и плановый период 2021-2022 годы без разделения на этапы.

Основные показатели (индикаторы) выполнения вышеизложенных мероприятий представлены в Таблице № 1.

**Таблица № 1**

**Показатели (индикаторы) выполнения Программы**

| **№ п/п** | **Показатели (индикаторы)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетный год** | **Текущий год** | **Год реализации Программы** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество МКД в которых выполнена промывка трубопроводов и стояков системы отопления | ед. | 32 | 32 | 32 |
| 1.1. | - ведомственный жилой фонд Министерства обороны РФ; | ед. | 26 | 26 | 26 |
| 1.2. | - муниципальный жилой фонд; | ед. | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Количество утвержденных инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающими организациями, используемыми муниципальное имущество (в том числе в рамках концессионных соглашений). | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Процент снижения аварийных ситуаций в системе тепло- и водоснабжения муниципального жилищного фонда. | % | 90 | 99 | 100 |
| 4. | Количество МКД и Процент снижения удельных показателей энергопотребления МКД. | ед. / %. | 6 / 5 | 6 / 5 | 6 / 5 |

**4. Программные мероприятия**

Программа сформирована с учетом основных направлений деятельности Администрации МО г.п. Печенга на 2020 годи плановый период 2021-2022 годы. Перечень программных мероприятий с объемом финансирования и показателями результативности представлен в [Таблице](http://base.garant.ru/15340455/#block_10100) № 2.

Эффект от выполнения мероприятий Программы имеет прежде всего социальную направленность.

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение следующих результатов:

- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания населения;

- выполнение ремонтных работ, направленных на повышение надежности систем энергоснабжения МКД;

- снижение удельных показателей энергопотребления МКД (в котором проведены мероприятия по энергоэффективности);

- выполнение требований законодательства в области энергоэффективности и энергосбережения в части учета энергоресурсов, снижения их потребления и потерь.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень программных мероприятий с объемом финансирования и показателями результативности**  Таблица № 2   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Цели, задачи, мероприятие** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Объем**  **финансирования**  **тыс. руб.** | **Исполнители,**  **соисполнители** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **Цель: Повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы и жилищного фонда, расположенного на территории МО г.п. Печенга за счет рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности** | | | | | | | **Задача 1.Повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения МО г.п. Печенга и эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | 1.1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления (32 МКД) | II-IIIкв.  2020-2022 г. | ФБ | 0,000 | ОМИ, УК, РСО | | ОБ | 0,000 | | МБ | 0,000 | | РБ | 0,000 | | ВБС | 1 500,000 | | Итого: | 1 500,000 | | 1.2. | Контроль (мониторинг) своевременного устранения утечек в сетях тепло- и водоснабжения (постоянно). | В течение 2020-2022 г. | ФБ | 0,000 | ОМИ, УК, РСО | | ОБ | 0,000 | | МБ | 0,000 | | РБ | 0,000 | | ВБС | 0,000 | | Итого: | 0,000 | | 1.3. | Мероприятия по реконструкции котельной №3 н.п. Лиинахамари (в рамках концессионного Соглашения) | II-IVкв. 2020-2021г. | ФБ | 0,000 | ОМИ, ООО «Промвоенстрой» | | ОБ | 0,000 | | МБ | 0,000 | | ВБС | 9 508,55 | | Итого: | 9 508,55 | | **ИТОГО по Задаче 1:** | | | **ФБ** | **0,000** |  | | **ОБ** | **0,000** | | **МБ** | **0,000** | | **РБ** | **0,000** | | **ВБС** | **11 008,55** | | **Итого:** | **11 008,55** | | **Задача 2.Реализация требований энергосбережения и энергетической эффективности в сфере ЖКХ.** | | | | | | | 2.1. | Активная пропаганда энергосбережения среди потребителей, в том числе информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | В течение 2020-2022 г. | ФБ | 0,000 | ОМИ, УК, РСО | | ОБ | 0,000 | | МБ | 0,000 | | РБ | 0,000 | | ВБС | 0,000 | | Итого: | 0,000 | | 2.2. | Контроль за разработкой и внедрением инвестиционных и производственных программ | В течение 2020-2022 г. | ФБ | 0,000 | ОМИ, УК, РСО | | ОБ | 0,000 | | МБ | 0,000 | | РБ | 0,000 | | ВБС | 0,000 | | Итого: | 0,000 | | **ИТОГО по Задаче 2:** | | | **ФБ** | **0,000** |  | | **ОБ** | **0,000** | | **МБ** | **0,000** | | **РБ** | **0,000** | | **ВБС** | **0,000** | | **Итого:** | **0,000** | | **ИТОГО по Программе:** | | | **ОБ** | **0,000** |  | | **МБ** | **0,000** | | **РБ** | **0,000** | | **ВБС** | **11 008,55** | | **Итого:** | **11 008,55** | |

**5. Механизм реализации Программы**

Программа реализуется в рамках законодательства Российской Федерации, Мурманской области и нормативных правовых актов МО г.п. Печенга.

ОМИ является ответственным исполнителем Программы:

- осуществляет текущее исполнение мероприятий Программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей по программным мероприятиям, механизму реализации Программы, составу соисполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной деятельности исполнителя и соисполнителей Программы.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию Программы:

- изменение действующего законодательства;

- сокращение бюджетного финансирования.

Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы.

Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств. Корректировка и перераспределение финансовых средств на реализацию мероприятий Программы (в том числе по результатам конкурсных мероприятий) осуществляется финансовым отделом Администрации МО г.п. Печенга, с учетом предложений исполнителя Программы.

Внутренние риски при реализации Программы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное внесение необходимых корректировок в Программу и документацию, подготавливаемую для реализации программных мероприятий.

Подготовка и представление информации о результатах исполнения Программы, корректировка и дополнение мероприятий Программы, в том числе перечня объектов и объема необходимых работ, осуществляется ОМИ и соисполнителями Программы.