АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2014г.    					                                    № 99

п. Печенга

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области  от 26.03.2014 г. № 152-ПП/5 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в  отопительный   период  2014/2015 года», п. 11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Печенга (далее - Поселение) к устойчивой работе в отопительный  период  2014/2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к работе в отопительный период 2014/2015 года (Приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по координации подготовки и проверке готовности к отопительному периоду 2014/2015 года теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии (Приложение № 2).

2. Финансовому отделу:

2.1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования городское поселение Печенга средства на подготовку объектов жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2014/2015 года и осуществлять контроль за их целевым использованием.

3.  Отделу жилищно-коммунального хозяйства:

3.1. Обеспечить контроль за:

- выполнением ответственными исполнителями (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) утвержденных планов мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2014/2015 года;

- созданием ресурсоснабжающими организациями к началу отопительного периода нормативных запасов топлива на котельных;

- проведением теплоснабжающими организациями необходимых испытаний тепловых сетей, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплопотребления;

- формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно – восстановительных работ.

4. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

4.1.  Организовать подготовку к отопительному периоду 2014/2015 года с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения) и предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий.

4.2. До начала отопительного периода устранить замечания, выявленные в ходе проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 года, комиссией муниципального образования городское поселение Печенга.

4.3. Разработать и утвердить графики пробных пусков систем теплоснабжения.

4.4. Обеспечить до 1 сентября 2014 года выполнение работ по подготовке объектов социальной сферы, жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2014/2015 года в соответствии с утвержденными планами.

4.5. Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельных, а также неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно – восстановительных работ.

4.6.  Провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2013/2014 г. и до 01.09.2014г., регламентные испытания тепловых сетей, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов.

4.7. Предоставить в администрацию МО г.п. Печенга в срок до 15.08.2014 г. сведения о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

4.8. Предоставлять в администрацию МО г.п. Печенга сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2014/2015 года, ежемесячно, по состоянию на 30.06.2014, 30.07.2014, 29.08.2014, 30.09.2014, 31.10.2014 года.

4.9. Еженедельно, по состоянию на каждый понедельник и четверг, предоставлять Министерству энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Мурманской области сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива в соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

# 4.10. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

# 4.11. Предоставлять, в соответствии с запросами администрации муниципального образования оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2014/2015 года, объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах.

# 4.12. Принять меры к обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

# 4.13. Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организаций жилищно-коммунального комплекса.

## 4.14. В срок до 25.08.2014 г. разработать и утвердить график пробных пусков системы отопления, согласованный с администарцией муниципального образования городское поселение Печенга.

# 5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования:

# 5.1. Обеспечить в срок до 1 сентября 2014 года выполнение мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2010 г. № 634 - ПП.

# 5.2. До 05.06.2014 года разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и утвердить в органах местного самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга мероприятия по промывке системы теплопотребления и графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

6. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке (обнародовать).

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городское поселение Печенга                                                                        Э.В. Затона

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению Главы муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское поселения Печенга № _______ от «_____»____________2014 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования г.п. Печенга |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э.В. Затона |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ____________ 2014г. |  |  |
| ПЛАН |
| мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, |
| расположенных на территории муниципального образования г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области |
| (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к работе в отопительный период 2014/2015 года |
| №№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Плановый срок выполнения | Предусмотрено финнасовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб. | Освоено финсовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс.руб. | Выполнено работ на отчетную дату |
|  |  |  |  | Дата начала работ | Дата оконча- ния работ | Всего | областной бюджет | муници- пальный бюджет | собств. средства предприятия | Всего | областной бюджет | муници- пальный бюджет | собственные средства предприятия | в натуральных величинах | в процентах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Жилищный фонд, всего: | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | в том числе: Управляющая компания | ед./ тыс.кв.м. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Филиал "Североморский" ОАО "Славянка" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт кровли (14 МКД) | ед./кв.м. | 1700 |  | 01.09.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление (9 МКД) | ед./м.п. | 18 |  | 01.09.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение (9 МКД) | ед./м.п. | 18 |  | 01.09.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение (8 МКД) | ед./м.п. | 40 |  | 01.09.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение (3 МКД) | ед./м.п. | 25 |  | 01.09.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудование (11 МКД) | ед./м.п. | 220 |  | 01.09.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 19 |  | 01.09.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | МКП "Жилищное хозяйство" | ед./ тыс.кв.м. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт кровли | кв.м. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | ед./м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение | ед./м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | ед./м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудование | ед./м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Промывка и опрессовка систем отопления |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ООО «Теплострой Плюс» |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Котельные | ед. | 5 | 15.05.14г. | 26.07.14г. | 1990,56 |  |  | 1990,56 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Центральные тепловые пункты | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Тепловые сети | м.п. | 1550 | 15.05.14г. | 26.07.14г. | 6876,81 |  |  | 6876,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | (в 2-х трубном исчислении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Замена ветхих тепловых сетей | м.п. | 430 | 15.05.14г. | 26.07.14г. | 4655,85 |  |  | 4655,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | (в 2-х трубном исчислении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Промывка и опрессовка тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) | м.п. | 1980 | 12.08.14г. | 15.08.14г. | 4,95 |  |  | 4,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | МКП "Жилищное хозяйство" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Котельные | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Центральные тепловые пункты | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Тепловые сети | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в 2-х трубном исчислении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Замена ветхих тепловых сетей | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в 2-х трубном исчислении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Промывка и опрессовка тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Филиал ОАО "РЭУ "Мурманский" | по результатам проведенных испытаний по окончанию отопительного периода и дефектации оборудования |
| 2.3.1. | Котельные | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Центральные тепловые пункты | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Тепловые сети | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в 2-х трубном исчислении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Замена ветхих тепловых сетей | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в 2-х трубном исчислении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Промывка и опрессовка тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Филиал "Североморский" ОАО "Славянка" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Водозаборы | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Насосные станции | ед. | 3 |  | 01.09.14 | 7,86 |  |  | 7,86 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Очистные сооружения | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Водопроводные сети | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | МКП "Жилищное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Водозаборы | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Насосные станции | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Очистные сооружения | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Водопроводные сети | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Филиал "Североморский" ОАО "Славянка" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 |  | 01.09.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Канализационные сети | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Замена ветхих канализационных сетей | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.2. | МКП "Жилищное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Очистные сооружения канализации | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Канализационные сети | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Замена ветхих канализационных сетей | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭСУ "Заозерский" ОАО "Оборонэнерго" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Трансформаторные подстанции | ед. | 3 | 01.09.14 | 30.09.14 | 7,86 |  |  | 7,86 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Электрические сети | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Замена ветхих электрических сетей | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Здравоохранение | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Образование | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Культура и спорт | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Объекты социального назначения | ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объекты благоустройства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спецтехника |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственное за заполнение: Начальник отдела ЖКХ Патшин С.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению Главы муниципального образования городское поселения Печенга № ___ от «___»____________2014 года |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по координации подготовки и проверке готовности

к отопительному периоду 2014/2015года теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии:

| Затона Эдуард Викторович | Глава муниципального образования городское поселение Печенга |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Патшин Сергей Иванович | Начальник отдела ЖКХ Администрации МО городское поселение Печенга |
| 2 | Малюкова Юлия Сергеевна | Начальник отдела ЗИО |
| 3 | Бруско Николай Николаевич | Заместитель директора МКП «Жилищное хозяйство» |
| 4 | Ковригина Любовь Петровна | Заместитель председателя Совета Депутатов муниципального образования городское поселение Печенга |
| 5 | Каминский Геннадий Анатольевич | Депутат Совета депутатов г.п. Печенга |

Заместитель Главы                                                                      Н.Г. Жданова

Начальник отдела ЖКХ                                                              С.И. Патшин

Инспектор ОК                                                                              Н.Н. Андреева

Исп. Патшин С.И.

Рассылка 8 экз: дело-1,прокуратура-1,Зам. Главы -1,отдел ЖКХ-1,  МКП «Жилищное хозяйство»-1, ОАО «Славянка»-1, ООО «Теплострой плюс»-1, ОАО «РЭУ»-1.